|  | FGV Management MBA Executivo em Gerenciamento de Projetos |
| --- | --- |
|  | Trabalho de Conclusão de Curso Filial Globalwave Aluno: Felipe Alexandre S. Guimarães Turma: 08 / SOCIESC – FGV Assinatura do Aluno Assinatura do Coordenador Acadêmico Prof. José Ângelo Santos do Valle Prof. Orientador: José Ângelo Santos do Valle Florianópolis - ES Julho/2011 |

Sumário

1  Descrição do produto do projeto...................................................................................1

2  Descrição do escopo do projeto ....................................................................................1

3  Alinhamento do projeto com o plano estratégico .......................................................2

4  Conclusão sobre a viabilidade financeira do projeto  ..................................................2

5  Avaliação final do projeto ............................................................................................3

6  Bibliografia ...................................................................................................................3

Descrição do produto do projeto

A implantação da filial da empresa Globalwave Telecom será executada em Rio do Sul/SC, rua Bela Aliança, num 250, num prazo de 24 meses pela quantia de R$ 1.000.000,00. A emprese irá prover serviços de telecomunicações de alta qualidade e desempenho no acesso à Internet, telefonia (VoIP) e vídeo (IPTV).

Abaixo, estão ilustradas a localização da sede, área de cobertura no primeiro ano, croqui da nova sede, principais equipamentos a serem utilizados.

Figura 1: Imagem aérea de Rio do Sul.

Localização da Filial da Globalwave Telecom.

Área de cobertura no primeiro ano de operação.

Croqui da Globalwave.

Globalwave: Sede Rio do Sul - Planta Baixa – LAYOUT.

Roteador de borda Cisco a ser comprado.

Descrição do escopo do projeto

Principais entregas

- Sede da Filial pronta para uso

- Estrutura física (cabeamento, equipamentos, insumos, mão-de-obra) da filial

- Contratar link de Backbone

- Estrutura física do Backhaul

- Estrutura física do Lastmile.

Premissas

- Não haverá em Rio do Sul grandes operadoras que oferecem serviços semelhantes nos próximos 2 anos

- A marca da Globalwave será bem aceita logo após os meses de iniciação do marketing

- As licenças e autorizações (ANATEL e demais entidades envolvidas) necessárias serão obtidas no prazo estimado

- A estrutura física dos postes da cidade suporta a passagem de cabos dentro da área desejada

- A taxa cambial do dólar não ultrapassará R$1,90

Restrições

- PRAZO: O tempo limite para a implantação da filial da Globalwave, desde a assinatura do projeto, deve ser de 2 anos

- ORÇAMENTO: O investimento total para a implantação e com o primeiro mês de operação, não deve ultrapassar 1.050 mil reais

Requisitos

- PRAZO: O tempo limite para a implantação da filial da Globalwave, desde a assinatura do projeto, deve ser de 2 anos

- Implantar infraestrutura de telecomunicações que suporte fornecer a cada cliente até 20Mbps de internet banda larga, serviço de voz de alta qualidade para telefonia fixa e até 150 canais de TV, simultaneamente.

- Ter um local para instalação da filial com no mínimo 100 m2, cujo aluguel mensal fique em até R$2.000/mês e que fique no centro de Rio do Sul

- Utilizar todas as estruturas físicas existentes localmente (tanto de outras empresas quanto públicas), de modo a diminuir os custos iniciais do projeto

- Ter uma sala na nova sede onde possam ser abrigados todos os equipamentos, pessoas e automóveis, de forma segura no período comercial.

Alinhamento do projeto com plano estratégico

Tendo em vista que o financiamento tem prazo máximo de 10 anos e projetos na área de Telecom tendem a ter um retorno a médio prazo, este foi considerado o tempo para a análise de viabilidade.

Os resultados obtidos considerando os 3 cenários são os seguintes:

| Descrição | Pessimista | Base | Otimista |
| --- | --- | --- | --- |
| Preço de Venda dos Produtos e Serviços (R$/cliente) | 180,00 | 200,00 | 220,00 |
| Despesas Operacionais (R$ mil/ano) | 357.300,00 | 397.000,00 | 436.700,00 |
| Custo de Implantação (R$mil) | 367.200,00 | 408.000,00 | 448.800,00 |
| Valor Presente Líquido (R$ mil) | 838.125,47 | 931.250,52 | 1.024.375,57 |
| TIR (% a.a) | 25,4% | 28,2% | 31,0% |

Cenários para análise de viabilidade.

Ações Estratégicas

O mercado de Telecom caracteriza-se por ser um mercado segmentado, haja visto o número limitado de prestadores do serviço. O fator que garante vantagem competitiva e ganhos de escala é a estratégia com foco em diferenciação, ou seja, é preciso agregar valor ao serviço com produtos diferenciados e customizados, visando aumentar a lucratividade do negócio frente à concorrência.

Vantagem competitiva.

Conclusão sobre a viabilidade financeira do projeto

Descrever, de forma sucinta, o resultado da análise de viabilidade financeira do projeto:

- descrição das hipóteses de despesas (investimento)

- descrição das hipóteses de receitas (benefícios)

- análise comparativa de retorno do investimento: custo (investimento) x benefício

- valor presente líquido (VPL);

- tempo de retorno do investimento (“payback”);

- taxa interna de retorno (TIR);

- descrição de benefícios adicionais intangíveis (se houver).

Avaliação final do projeto

Descrever, de forma sucinta, a experiência adquirida na elaboração do Projeto, considerando, por exemplo:

- analisar e apresentar de maneira clara e concisa, fundamentado nos resultados apresentados, a aplicação dos conhecimentos de gerenciamento de projetos proporcionado pelo curso, dificuldades e soluções encontradas, destaques na sua visão individual;

- focando os processos de gerenciamento de projetos, apresentar uma análise crítica dos pontos de destaques e dos pontos que podem ser melhorados, listando as principais lições aprendidas, do seu ponto de vista, individual;

- baseado nas lições aprendidas e na experiência adquirida, recomende de que forma este trabalho pode ser feito de melhor maneira no futuro, contribuindo, assim, com as turmas futuras;

- cite, pelo menos um destaque no seu próprio trabalho, algum elemento que lhe chamou atenção, ou que você achou interessante, ou útil, ou que lhe deixou orgulhoso e/ou que você pretende utilizar na prática imediatamente;

- comente a aplicabilidade dos resultados obtidos no TCC na sua realidade profissional e os benefícios já obtidos;

- descreva, pelo menos, uma das referências bibliográficas (websites, livros, artigos, etc.) abordando de que forma ela foi útil para o desenvolvimento do trabalho.

Bibliografia

Relação das referências bibliográficas usadas pelo Grupo para execução do Projeto. Dizem respeito aos autores mencionados no texto do TCC ou consultados.

Formatação requerida:

Project Management Institute. Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos: Guia PMBOK. 3ª edição. Newton Square, PA: Project Management Institute, 2004.

ANSOFF, Igor. A Nova Estratégia Empresarial. São Paulo: Atlas, 1991.

NADLER, D. A., GERSTEIN, M. S. e SHAW, R. B. Arquitetura Organizacional – a chave para a mudança empresarial. Rio de Janeiro: Campus, 1994.